Tids- og Procesplan

Energioptimering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Bygninger

Rådgiverudbud:

• Uge 3	2023 : Rådgiverudbud

• Uge 7      	2023 : Kontrahering med rådgiver

• Uge 9      	2023 : Rådgivers ydelsesplan

Hovedprojekt – fasen:

• Uge 9          	2023 : Screening (kan forløbe over hele perioden)

• Uge 15          	2023 : Godkendelse af hovedprojekt (Ejendom)

• Uge 23          	2023 : Udarbejdelse af udbud

• Uge 27 – 29  	2023 : Tilbudsindhentning

• Uge 29          	2023 : Licitation

• Uge 30          	2023 : Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering

• Uge 30          	2023 : Mobilisering på byggepladsen

Udførelsesfasen

• Uge 30 - 50   	2023 : Udførelse af projekt

Aflevering:

Uge 50            	2022